+-

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__04__» ____03___ 2024 г.		                     	                    № ___85___

Об утверждении «Дорожной карты»

по приведению качества питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями на территории муниципальных образований

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с  Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 г. №2, Уставом Краснослободского муниципального района,  администрация Краснослободского муниципального района постановляет:

1. Утвердить «Дорожную карту» по приведению качества питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями на территории муниципальных образований Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на  официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района.

Глава Краснослободского

муниципального района

Республики Мордовия    				               		А.В. Буйнов

Исп.: Коршунова О.А.

Телефон: 3-01-32

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению администрации

Краснослободского муниципального района

Республики Мордовия

«_04_» ____03___ 2024 г. № ___85___

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

(ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)

по приведению качества питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями на территории

муниципальных образований Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов водоснабжения муниципальных образований Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | кадастровый учет объектов | до 31.12.2024 г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – исполнитель. |
| 2 | Проведение мероприятий по оформлению в муниципальную собственность объектов водоснабжения муниципальных образований Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | муниципальная собственность | до 31.12.2025 г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – исполнитель. |
| 3 | 1.Разработка технического задания и инвестиционной программы, с учетом планирования мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с учетом санитарных требований, обеспечивающих приведение качества питьевой воды не более чем за семь лет с начала из реализации в соответствии с требованиями раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 г. №2. 2.Включение мероприятий в Производственную программу: Проведение очистных работ по обеспечению оптимального и технологического режима работы сооружений и устройств по обработке и подаче воды от источника водоснабжения до водоводов (магистралей), по которым вода подается потребителям и оптимальный режим системы подачи воды потребителям, реализуя: - Ремонт водонапорных башен; - Чистку водонапорных башен; - Промывку водонапорных башен; - Проверку на исправность аппаратуры, спецтехники, насосов, сигнальной техники, техобслуживание; - Проведение послеаварийной профилактики (устранение течи, покраска конструктивных элементов, дезинфекция, фильтрация (проводить через 2 часа, а также соблюдать нормы эксплуатации после 2-х бактериологических анализов, с интервалом по полной замене воды между пробами), устранение засоров, устранение промерзаний при минусовых температурах). После устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и обеспечивающим население питьевой водой, проводить их промывку и дезинфекцию с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды. Промывку и дезинфекцию сети считать законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам. 3.Включение в Производственную программу мероприятий по проведению производственного контроля качества питьевой воды в местах водозабора перед поступлением в распределительную сеть. | 1. Техническое задание по приведению качества питьевой воды в соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с требованиями раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 г. №2; 1.2. Инвестиционная программа, с указанием планируемого финансового обеспечения мероприятий по приведению качества питьевой воды установленным требованиям. 1.3. Производственная программа, с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности; с указанием следующих параметров: - перечня плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке; - планируемый объем подачи воды; - объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы; - график реализации мероприятий производственной программы; - плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности. 2.Поддержание артезианских скважин и водонапорных башен в постоянном рабочем режиме. Благодаря этому срок эксплуатации значительно увеличивается, а потребители получают экологически чистую воду, отвечающую санитарным требованиям. 3. Контроль качества питьевой воды, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». | В течение 3-х месяцев с даты оформления объектов в муниципальную собственность 1 раз в год С кратностью лабораторных исследований, предусмотренной в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и утвержденной Рабочей программой контроля качества питьевой воды, утвержденной руководителем хозяйствующего субъекта эксплуатирующего систему водоснабжения с. Ст. Синдрово и согласованной с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – исполнитель. Потенциальный Подрядчик – исполнитель. Потенциальный Подрядчик – исполнитель. |
| 4 | 1)Определение мер и реализации конкретных мероприятий, конкретных действий по приведению качества питьевой воды, соответствующих санитарным требованиям. 2)Проведение изыскательских работ. 3)Проведение социально-гигиенического мониторинга, санитарно-эпидемиологическую экспертизу качества питьевой воды из централизованных источников питьевого водоснабжения, разводящей сети мониторинговых точек. 4) Определение мониторинговых точек для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы качества питьевой воды. | Достижение нормативного уровня показателей согласно требований раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | В течении 2-х месяцев | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – исполнитель. |
| 5 | Включение результатов проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы качества питьевой воды в Техническое задание по приведению качества питьевой воды, в Инвестиционную программу по приведению качества питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями, с указанием планируемого финансового обеспечения всех необходимых мероприятий, в Производственную программу. | План мероприятий по приведению качества питьевой воды, соответствующая санитарным условиям, с определяющими объемами финансового обеспечения | В течении 30-ти дней | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – исполнитель. |
| 6 | Разработка конкурсной документации на право определения ресурсоснабжающей организации (гарантирующей организации) в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Конкурсная документация | В течении 2-х месяцев | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – исполнитель. |
| 7 | Проведение Открытого конкурса на право определения ресурсоснабжающей организации (гарантирующей организации) в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Ресурсоснабжающая организация (или гарантирующая организация) | постоянно (до момента определения ресурсоснабжающей/ гарантирующей организации) | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – исполнитель. |
| 8 | Заключение договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения – гарантирующим поставщиком услуг и передача объектов холодного водоснабжения на территории Старосиндровского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Заключение концессионного соглашения | через 30 дней с момента объявления открытого конкурса | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – исполнитель. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Краснослободского муниципального района, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих мероприятий. | Предотвращение негативного воздействия некачественной питьевой воды на население в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, ФЗ №416 от 07.12.2011г. | 1 раз в год, по итогам календарного года, по показателям безопасности – немедленно при получении неудовлетворительных результатов лабораторного исследования | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – исполнитель. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 10 | Установление тарифа для населения и прочих пользователей на услуги питьевого водоснабжения на муниципального образования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Тариф на услуги питьевого водоснабжения, с учетом расходов организации, осуществляющей холодное водоснабжение на эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения | по результатам утверждения органов тарифного регулирования | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – контроль. Потенциальный подрядчик – исполнитель. Государственный комитет по тарифам Республики Мордовия. |
| 11 | Подача качественной питьевой воды населению и другим потребителям из централизованных систем холодного водоснабжения на территории муниципальных образований Краснослободского муниципального района Республики Мордовия согласно Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 г. №2. Допустимый фактор показателей качества воды не должен превышать величину норматива качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения. | Качественная питьевая вода безопасная в эпидемиологическом и радиационном отношениях, безвредная по химическому составу, имеющая благоприятные органолептические свойства и соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям | 2026 - 2031гг. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава муниципального образования Краснослободского муниципального района – контроль. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |