УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Краснослободского муниципального

района Республики Мордовия

от 17.12.2015 года № 643

Муниципальная программа Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2016 - 2027 годы"

# (в редакции  Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 284 от 17.08.2017 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 101 от 26.03.2018 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 397 от 01.11.2018 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 296 от 26.09.2019 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 233 от 17.08.2020 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 272 от 09.09.2020 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 282 от 18.09.2020 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 310 от 19.10.2020 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 303 от 23.08.2021 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 102 от 15.03.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 139 от 21.03.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 236 от 01.06.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 139 от 21.03.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 308 от 10.08.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 328 от 30.08.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 343 от 07.09.2022 г., Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 413 от 03.11.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 456 от 07.12.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 478 от 23.12.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 108 от 11.04.2023 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 265 от 06.09.2023 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 271 от 02.09.2024 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 425 от 18.11.2024 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 131 от 08.04.2025 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 174 от 12.05.2025 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 180 от 25.05.2025 г.)

# Паспорт
Муниципальной программы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса                        на 2016 - 2027 годы"

| Наименование Муниципальной программы | - | Муниципальная программа Краснослободского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2016 – 2027 годы" (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | Администрация Краснослободского муниципального района |
| Подпрограмма Муниципальной программы | - | подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2027 годы" подпрограмма "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений" |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы |  | отсутствуют |
| Цели программы | - | охрана и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в районе; минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке; приоритет переработки отходов перед их уничтожением; приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; недопущение организации свалок отходов и захламления территории; определение стратегических направлений политики Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на ближайшую перспективу по стабилизации экологической обстановки; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |
| Задачи программы | - | повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТКО; повышение эффективности сбора и вывоза ТКО/крупногабаритный мусор (далее - КГМ): замена контейнерного парка на евроконтейнеры, внедрение современных высокопроизводительных мусоровозов; внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора; создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТКО/КГМ; создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления; стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | доля приведенных в нормативное состояние мест сбора и (или) накопления твердых коммунальных отходов 100%; доля отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, 10%; количество (ликвидированных) несанкционированных свалок в границах городов -1 шт.; Доля благоустроенных кладбищ – 100% Показатели: минимизация бюджетных затрат на устранение последствий загрязнения окружающей среды продуктами человеческой жизнедеятельности; обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия; привлечение инвестиционных ресурсов в экономику Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; повышение уровня ответственности органов местного самоуправления муниципальных образований за качество окружающей среды; увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние. |
| Сроки реализации программы | - | 2016 - 2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет* 743645,97 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 414500,93 тыс. руб., федерального бюджета – 308978,67 тыс. руб., местных бюджетов – 19666,37 тыс. руб., внебюджетных средств – 500,00 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам: 2016 год – 2021 год – 13648,10 тыс. руб.; 2022 год – 8082,5 тыс.руб. 2023 год – 132000,00 тыс.руб. 2024 год – 375897,17 тыс.руб.; 2025 год – 214018,2 тыс.руб.; 2026 год – 0,00 тыс.руб.; 2027 год – 0,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | оздоровление окружающей среды, устранение последствий загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления; ликвидация несанкционированной свалки в границах города; минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; разделение отходов при их сборе; приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; недопущение организации свалок отходов и захламления территории; развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья увеличение количества гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние. |

* финансирование бюджетов всех уровней носит прогнозный характер

# Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы охраны окружающей среды Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2027 годы

Главными приоритетами Муниципальной программы являются охрана окружающей среды Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, повышение экологической безопасности района.

Одной из приоритетных задач развития Краснослободского муниципального района, как и Республики Мордовия, является система обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории Краснослободского муниципального района отсутствует полигон захоронения отходов и отходы складируются на полигоне Старошайговского муниципального района.

Важной проблемой охраны окружающей среды является накопление и складирование промышленных и коммунальных отходов. Размещение отходов на необустроенных в соответствии с природоохранными требованиями свалках, а также стихийных несанкционированных свалках оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку в районе.

Задача, связанная с решением проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами, состоит в том, чтобы модернизировать системы сбора и вывоза ТКО с внедрением селективного сбора отходов, переработки твердых коммунальных отходов с целью извлечения вторичных материальных ресурсов и уменьшения объемов захоронения.

Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2027 годы» позволит принять меры по оздоровлению окружающей среды, выполнить природоохранные мероприятия и работы, направленные на устранение последствий загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

предотвращение негативного воздействия техногенных факторов на население, окружающую среду и обеспечение экологической безопасности республики;

предотвращение образования отходов;

снижение количества образующихся отходов;

создание (развитие) производств по переработке (использованию) отходов в качестве источника вторичного сырья;

минимизация количества объектов размещения отходов, расположенных на территории района, в первую очередь путем вывода из хозяйственного оборота объектов, не отвечающих установленным нормам и требованиям, проведение рекультивации нарушенных территорий.

Основными целями подпрограммы являются:

- повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТКО;

- повышение эффективности сбора и вывоза ТКО (замена контейнерного парка на евроконтейнеры, применение современных высокопроизводительных мусоровозов);

- внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора.

Задачи подпрограммы:

- создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТКО;

- создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления.

Основные показатели подпрограммы:

- минимизация бюджетных затрат на устранение последствий загрязнения окружающей среды продуктами человеческой жизнедеятельности;

- обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в Краснослободском муниципальном районе Республике Мордовия;

- привлечение инвестиционных ресурсов в экономику Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;

- повышение уровня ответственности Администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия за качество окружающей среды.

Целевые индикаторы:

доля приведенных в нормативное состояние мест сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов 100%;

доля отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, 10%;

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2027 годы.

В рамках реализации программы предусматривается строительство мусороперегрузочной станции с мусоросортировочным комплексом.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

Подпрограмма "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений".

Поверхностные и подземные воды являются важнейшим компонентом природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, используемым и охраняемым как основа жизни и деятельности населения. Они обеспечивают экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира. Программа направлена на решение проблемы обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и удовлетворения потребностей экономики республики в природных сырьевых, в частности, водных ресурсах. Необходимость ее решения обуславливает одновременное рассмотрение всего комплекса задач, связанных с развитием природно-ресурсного, водного потенциала и охраной окружающей среды.

Естественные колебания характеристик гидрологического режима водных объектов приводят к возникновению рисков негативного воздействия вод на население и объекты экономики. Негативное воздействие вод проявляется рядом факторов: заиление и зарастание русла водотоков, затопление территории населенных пунктов, городских территорий и сельскохозяйственных угодий во время высоких паводков, абразия и переработка берегов основных рек в городах и населенных пунктах, ухудшение состояния гидротехнических сооружений на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия. Основными видами работ, которые необходимо выполнить для защиты (смягчения) от вредного воздействия вод, являются: инженерная защита, берегоукрепление рек и расчистка русел рек в населенных пунктах, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Техническое состояние гидротехнических сооружений вызывает серьезную озабоченность в связи с тем, что многие выработали свой ресурс. Подавляющее большинство из них составляют водоподпорные сооружения малых и средних водохранилищ, многие из них эксплуатируются без ремонта и реконструкции 30 и более лет. Отсутствие необходимых средств не позволяет содержать ГТС в надлежащем технически исправном состоянии.

Основными причинами ухудшения технического состояния гидротехнических сооружений являются:

длительный срок эксплуатации гидротехнических сооружений без ремонтно-восстановительных работ;

физический износ бетонных и металлических конструкций;

деформация паводкового водосброса;

нарушение геометрических размеров тела плотины за счет деформации и размывов откосов;

фильтрация тела плотины;

отсутствие правильной эксплуатации ГТС.

При недостаточной пропускной способности водосбросных и водопропускных сооружений, дефектов при строительстве большое количество существующих ГТС являются потенциально опасными, поскольку в нижнем бьефе прудов и водохранилищ расположены населенные пункты, инженерные сооружения (дороги, мосты, трубопереезды). При пропуске весенних паводков через ГТС, имеющие пониженный уровень безопасности, могут возникать чрезвычайные ситуации, связанные с разрушением плотин и подтоплением ниже расположенных населенных пунктов и объектов экономики.

По приблизительным оценкам, при возникновении чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях, затраты на ликвидацию негативных последствий, как минимум, в три раза превышают затраты на их предотвращение.

Техническое состояние гидротехнических сооружений требует принятия безотлагательных мер по их капитальному ремонту.

При реализации муниципальной программы наметятся следующие прогнозные тенденции:

увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях;

увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.

Индикатором реализации подпрограммы является:

- увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.

# Раздел 2. Характеристика основных мероприятий программы.  Мероприятия по возможному варианту решения проблемы

Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2027 годы».

Твердые коммунальные отходы из Краснослободского муниципального района будут направляться на переработку на новый мусороперерабатывающий комплекс в г. Саранске через мусороперегрузочную станцию района.  В Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия будет построена новая мусороперегрузочная станция с мусоросортировочным комплексом.

Система логистики по сбору, вывозу, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов будет выглядеть следующим образом.

Объемы отходов будут направляться на переработку на мусороперерабатывающий комплекс в г. Саранск.

Для обеспечения доставки на переработку и утилизацию на мусороперерабатывающий комплекс твердых коммунальных отходов в г. Саранск необходимо будет создать в Краснослободском муниципальном районе следующие объекты инфраструктуры:

- мусороперегрузочная станция;

- мусоросортировочный комплекс.

Предприятие по сбору и вывозу ТКО организовывает сбор и вывоз отходов производства и потребления из следующих муниципальных образований:

- Краснослободский район;

- Ельниковский район;

- Атюрьевский район.

Общий объем ТКО составит 23671 т/год.

На мусоросортировочный комплекс поступают отходы производства и потребления с мусороперегрузочных станций:

- Краснослободского района;

- Зубовополянского района;

- Ковылкинского района.

Общий объем ТКО составит 101381 т/год.

Основное мероприятие: «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия».

В 2019 году по результатам проведенной оценки негативного воздействия на окружающую среду на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия выявлен объект накопленного экологического вреда - свалка твердых бытовых отходов.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.01.2021 г. №41 указанный объект включен в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Объект расположен на землях муниципального образования в связи с чем подлежит ликвидации (рекультивации). Сложившаяся ситуация требует решения, которое в связи со значительными финансовыми затратами возможно осуществить в рамках регионального проекта «Чистая страна» Республики Мордовия.

Разработана проектно-сметная документация по объекту «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы.

Объект находится в границах города Краснослободск, рекультивация которого улучшит качество жизни для 11274 тыс. чел.

На территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия имеется не эксплуатируемый полигон складирования твердых бытовых отходов, включенный в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде  на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.01.2021 г. № 41 «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2017 г. № 470 «О включении объектов накопленного вреда окружающей среде в государственной реестр объектов накопленного вреда окружающей среде» по видам планируемых работ – рекультивация объекта накопленного экологического вреда.

Реализуется данное мероприятие в рамках регионального проекта «Чистая страна», федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология».

В марте 2021 года администрацией Краснослободского муниципального района Республики Мордовия получено положительное заключение на объект «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия».

Принят Закон Республики Мордовия от 27.12.2021 г. №84-З «О внесение изменений в Закон Республики Мордовия от 28.12.2004 года № 124-З «Об установлении границ муниципальных образований Краснослободского муниципального района, Краснослободского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» позволит ускорить реализацию мероприятия «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на территории  Краснослободского муниципального района Республики Мордовия».

Согласно Постановления Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от 24.01.2022 года № 7 земельному участку с кадастровым номером 13:14:0219008:54, общей площадью 34994 кв.м., из категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, присвоены следующие адресные данные: Российская Федерация. Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, город Краснослободск, земельный участок №1.

Завершение работ по рекультивации свалки в г.Краснослободске Краснослободского муниципального района Республики Мордовия реализуется в рамках регионального проекта «Чистая страна 2.0».

Запланированный срок продолжительности выполнения работ в соответствии с проектом работ по реализации природоохранного проекта – 5 лет.

Подпрограмма "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений".

В рамках реализации подпрограммы предполагается разработка и изготовление проектной документации и проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.

# Раздел 3. Характеристика мер муниципального и правового регулирования программы (подпрограммы), прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации программы (подпрограммы), обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы (подпрограммы), анализ рисков реализации программы (подпрограммы) и описание мер управления рискам, механизм реализации программы (подпрограммы)

Объем финансирования программы "Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2016 – 2027 годы" составит 743645,97 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 414500,93 тыс. руб., федерального бюджета – 308978,67 тыс. руб., местных бюджетов – 19666,37 тыс. руб., внебюджетных средств – 500,00 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам:

2016 год – 2021 год – 13648,10 тыс. руб.;

2022 год – 8082,5 тыс.руб.

2023 год – 132000,00 тыс.руб.

2024 год – 375897,17 тыс.руб.;

2025 год – 214018,2 тыс.руб.;

2026 год – 0,00 тыс.руб.

2027 год – 0,00 руб.

Основными рисками при реализации мероприятий программы являются:

нормативные риски. Реализация мероприятий подпрограммы зависит от состояния нормативной правовой базы, регулирующей требования охраны окружающей среды и повышения экологической безопасности.

Реализация мероприятий программы осуществляется с привлечением средств республиканского, районного, местных бюджетов сельских и городских поселений и внебюджетных средств. В соответствии с установленными нормами изменение объемов долевого участия республиканского, местного бюджетов, внебюджетных средств требует изменение объемов софинансирования бюджетов всех уровней и изменение сроков реализации мероприятий, что может снизить эффективность реализации подпрограммы при условии сохранения объемов бюджетных ассигнований.

Рыночные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на уровень рыночных цен, что может отразиться на запланированных объемах бюджетных ассигнований. Управление рыночными рисками осуществляется заказчиками в рамках процедур проведения торгов (аукционов) на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. Возможными рисками в ходе реализации подпрограммы могут стать повышение стоимости работ, связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования из республиканского, местного бюджетов, внебюджетных средств, а также нарушения выполнения исполнителями обязательств по заключенным контрактам, выявленных в результате проверок хода выполнения работ в рамках реализации природоохранных мероприятий. Минимизация риска невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ, заключается в контроле достоверности документов, подтверждающих фактические объемы произведенных затрат, распорядителем средств районного бюджета.

Финансовые риски связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению риском предлагается осуществление мероприятий финансового контроля.

Экономические риски обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития и финансового планирования, а также высокой степенью зависимости реализации подпрограммы от привлечения средств из бюджетов всех уровней. Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения подпрограммы. Гарантией реализации подпрограммы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы. Для управления риском при необходимости будет уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия, включаемые в программу (подпрограмму), формируются Администрацией Краснослободского муниципального района.

Средства республиканского бюджета Республики Мордовия, районного бюджета Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, бюджетов сельских и городских поселений, внебюджетные средства, выделяемые на реализацию мероприятий, предусмотренных программой (подпрограммой), предполагается направить на решение следующих задач:

повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТКО;

повышение эффективности сбора и вывоза ТКО/КГМ: замена контейнерного парка на евроконтейнеры, внедрение современных высокопроизводительных мусоровозов;

внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТКО/КГМ;

создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение.

Финансирование мероприятий из бюджетов всех уровней будет осуществляться при условии включения мероприятий и подлежит ежегодному уточнению из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой подпрограммных мероприятий.

Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия в ходе выполнения подпрограммы:

осуществляет подготовку и реализацию мероприятий подпрограммы;

обеспечивает в пределах своих полномочий разработку нормативных правовых актов, необходимых для выполнения подпрограммы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы и достижение ее результатов;

организует текущее управление и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

анализирует эффективность использования в ходе реализации подпрограммы средств бюджетов всех уровней.

* финансирование бюджетов всех уровней носит прогнозный характер

Приложение 1

к муниципальной программе

Краснослободского муниципального

района Республики Мордовия

"Охрана окружающей среды и развитие

водохозяйственного комплекса

на 2016- 2027 годы"

# Сведения
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды

# и развитие водохозяйственного комплекса на 2016 - 2027 годы", подпрограмм и их значениях:

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Период 2021 - 2023 гг. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| # Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2027 годы" # муниципальной программы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2016 - 2027 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля приведенных в нормативное состояние мест сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов |  | % | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов |  | % | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Доля площади ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципальных образований Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, не включенных в Реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (от общей площади занятой такими объектами) |  | % | - | - | - | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия |  | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Доля благоустроенных кладбищ |  | % | - | - | - | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  | ед. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Краснослободского муниципального

района Республики Мордовия

"Охрана окружающей среды и развитие

водохозяйственного комплекса

на 2016-2027 годы"

# Перечень
мероприятий Муниципальной программы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды

# и развитие водохозяйственного комплекса на 2016 - 2027 годы"

| N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми отходами в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2027 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство мусороперегрузочной станции с мусоросортировочным комплексом в Краснослободском районе |  | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | 2023 год | 2027 год | снижение техногенной нагрузки на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | увеличение негативного воздействия на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТКО |
| 2 | Ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО, объектов накопленного экологического ущерба |  | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации городского и сельских поселений | 2016 год | 2027 год | снижение техногенной нагрузки на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | увеличение негативного воздействия на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение доли площади ликвидированных несанкционированных объектов размещения ТКО, объектов накопленного экологического ущерба (от общей площади, занятой такими объектами) до 100% |
| 3 | Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение" |  | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации городского и сельских поселений | 2016 год | 2027 год | проведение экологических мероприятий, направленных на привитие селективного сбора ТКО | снижение экологического воспитания и просвещения населения республики | увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на привитие селективного сбора ТКО |
| 4 | Модернизация системы сбора и вывоза ТКО в Краснослободском муниципальном районе |  | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации городского и сельских поселений | 2016 год | 2027 год | снижение техногенной нагрузки на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | увеличение негативного воздействия на окружающую среду Краснослободского го муниципального района Республики Мордовия | создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТКО |
| 5 | Благоустройство территорий сельских кладбищ и межпоселенческого кладбища |  | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации городского и сельских поселений | 2016 год | 2027 год | улучшение экологического состояния и внешнего облика мест захоронения, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий кладбищ | несоответствие территорий кладбищ требованиям санитарно - эпидемиологических и экологических норм. | Приведение территорий кладбищ в соответствие с требованиями санитарно - эпидемиологических и экологических норм. |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов Краснослободского муниципального района |  | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрация Старозубаревского сельского поселения, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия | 2019 год | 2020 год | разработка ПСД направлена на исполнение мероприятия по рекультивации объекта накопленного экологического вреда окружающей среде, в результате чего ожидается снижение техногенной нагрузки на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | увеличение негативного воздействия на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение доли площади ликвидированных несанкционированных объектов размещения ТБО, объектов накопленного экологического ущерба (от общей площади, занятой такими объектами) до 100% |
| 7 | Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия |  | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия | 2023 год | 2025 год | рекультивация объекта накопленного экологического вреда окружающей среде, в результате чего ожидается снижение техногенной нагрузки на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, улучшение качества жизни для 11274 тыс. чел. в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности | увеличение негативного воздействия на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия - 1шт |
| 8 | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов |  | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, сельские поселения Краснослободского муниципального района, Министерство ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия | 2020 год | 2027 год | улучшение экологического состояния и внешнего облика мест (площадок) накопления ТКО, путем обустройства, создания более комфортных санитарно-гигиенических и эстетических условий. | несоответствие мест (площадок) требованиям санитарно - эпидемиологических и экологических норм. | Увеличение доли площади обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО и приобретение контейнеров или бункеров для накопления ТКО в нормативное состояние (от общего количества мест (площадок) до 100%) |
| 9 | Завершение работ по рекультивации свалки в г.Краснослободске Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, в рамках регионального проекта «Чистая страна 2.0» |  | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия | 2025 год | 2025 год | рекультивация объекта накопленного экологического вреда окружающей среде, в результате чего ожидается снижение техногенной нагрузки на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, улучшение качества жизни для 11274 тыс. чел. в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна 2.0» | увеличение негативного воздействия на окружающую среду Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Завершение работ по Рекультивации свалки твердых бытовых отходов, расположенной на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия - 1шт. |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Краснослободском муниципальном районе | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия |  | 2016 год | 2027 год | обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | снижение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | увеличение количества гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние |
| 2 | Благоустройство водоемов в Краснослободском муниципальном районе | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями сельских поселений |  | 2016 год | 2027 год | улучшение экологической обстановки окружающей среды | увеличение негативного воздействия на окружающую среду | увеличение количества гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние |

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              к муниципальной программе

Краснослободского муниципального

района Республики Мордовия

"Охрана окружающей среды и развитие

водохозяйственного комплекса

на 2016-2027 годы"

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса  на 2016 - 2027 годы" за счет республиканского бюджета Республики Мордовия и бюджета Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (тыс. руб.)

# Оценка расходов (тыс. руб.), годы:

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 - 2021 гг. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого за период реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2016 – 2027 годы" | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | всего | 13648,10 | 8082,5 | 132000,0 | 375897,17 | 214018,2 | 0 | 0 | 743645,97 |
| 1.а. |  |  |  | республиканский бюджет | 3339,95 | 1130,4 | 4080,0 | 200493,18 | 205457,4 | 0 | 0 | 414500,93 |
| 1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 6943,9 | 127920,0 | 174114,77 | 0,00 | 0 | 0 | 308978,67 |
| 1.в. |  |  |  | местный бюджет <*> | 9808,15 | 8,2 | 0 | 1289,22 | 8560,8 | 0 | 0 | 19666,37 |
| 1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 2.1. | Подпрограмма | Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2027 годы" | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации городского и сельских поселений | всего | 13648,10 | 0 | 0 | 198335,36 | 214018,2 | 0 | 0 | 426001,66 |
| 2.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 3339,95 | 0 | 0 | 190512,54 | 205457,4 | 0 | 0 | 399309,89 |
| 2.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7020,67 | 0,00 | 0 | 0 | 7020,67 |
| 2.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 9808,15 | 0 | 0 | 802,15 | 8560,8 | 0 | 0 | 19171,1 |
| 2.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 2.1.1. |  | Строительство мусороперегрузочной станции с мусоросортировочным комплексом | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. |  | Приобретение контейнеров | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | всего | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 |
| 2.1.2а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.1.2.б0. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.в. |  |  |  | местный бюджет | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 2.1.2.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 2.1.3. |  | Ремонт контейнерных площадок, создание (обустройство) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации городского и сельских поселений | всего | 1098,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098,1 |
| 2.1.3.а. |  |  |  | республиканский бюджет | 683,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,3 |
| 2.1.3.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.в. |  |  |  | местный бюджет | 414,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,80 |
| 2.1.3.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. |  | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации городского и сельских поселений | всего | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 |
| 2.1.4.а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.в. |  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 |
| 2.1.4.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. |  | Благоустройство территорий сельских кладбищ | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации городского и сельских поселений | всего | 8000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000,00 |
| 2.1.5.а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5.в. |  |  |  | местный бюджет | 8000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000,00 |
| 2.1.5.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. |  | Организация и проведение экологических мероприятий, в том числе информационное просвещение | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации городского и сельских поселений | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.в. |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. |  | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов Краснослободского муниципального района | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | всего | 3100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100,00 |
| 2.1.7.а |  |  |  | республиканский бюджет | 2656,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656,65 |
| 2.1.7.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7.в |  |  |  | местный бюджет | 443,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,35 |
| 2.1.7.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8. |  | Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 198335,36 | 0 | 0 | 0 | 198335,36 |
| 2.1.8.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 190512,54 | 0 | 0 | 0 | 190512,54 |
| 2.1.8.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7020,67 | 0 | 0 | 0 | 7020,67 |
| 2.1.8.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 802,15 | 0 | 0 | 0 | 802,15 |
| 2.1.8.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9. |  | Завершение работ по рекультивации свалки в г.Краснослободске Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, в рамках регионального проекта «Чистая страна 2.0» | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 214018,2 | 0 | 0 | 214018,2 |
| 2.1.9.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 205457,4 | 0 | 0 | 205457,4 |
| 2.1.9.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1.9.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 8560,8 | 0 | 0 | 8/560,8 |
| 2.1.9.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Подпрограмма | Подпрограмма "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений" | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 8082,5 | 132000,0 | 177561,81 | 0 | 0 | 0 | 317644,31 |
| 3.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 1130,4 | 4080,0 | 9980,64 | 0 | 0 | 0 | 15191,04 |
| 3.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 6943,9 | 127920,0 | 167094,1 | 0 | 0 | 0 | 301958,0 |
| 3.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 0 | 8,2 | 0 | 487,07 | 0 | 0 | 0 | 495,27 |
| 3.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на овраге Большой угол, с. Зиновские Выселки Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (объем пруда – 270 тыс.м3, площадь зеркала – 11га) | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; Минлесхоз РМ | всего | 0 | 8082,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8082,5 |
| 3.1.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 1130,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130,4 |
| 3.1.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 6943,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6943,9 |
| 3.1.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 |
| 3.1.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 |  | Строительство Очистного Сооружения в пос. Преображенский | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 3.1.2.а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| 3.1.2.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 117600 | 0 | 0 | 0 | 117600 |
| 3.1.2.в. |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на овраге Гнилой, с. Куликово Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, (план год реализации – 2026) | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; администрация Куликовского сельского поселения, Минлесхоз РМ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Парка, с. Слободские Дубровки Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (план год реализации – 2026) | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; администрация Слободско-Дубровского сельского поселения Минлесхоз РМ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на руч. Прамка, с. Гумны Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; администрация Гуменского сельского поселения Минлесхоз РМ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Парка, с. Мордовские Парки Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (план год реализации – 2026) | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; администрация Гуменского сельского поселения Минлесхоз РМ | всего | 0 | 0 | 12000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000,00 |
| 3.1.6.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 1680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680,00 |
| 3.1.6.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 10320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320,00 |
| 3.1.6.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Унейка, д. Красная Подгора Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (план год реализации – 2026) | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; администрация Гуменского сельского поселения Минлесхоз РМ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8 |  | Строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни на территории Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района РМ в рамках рег.проекта «Чистая вода» нацпроект «Экология» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия, Администрация Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 57131,81 | 0 | 0 | 0 | 57131,81 |
| 3.1.8.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 7580,64 | 0 | 0 | 0 | 7580,64 |
| 3.1.8.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 49494,1 | 0 | 0 | 0 | 49494,1 |
| 3.1.8.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 57,07 | 0 | 0 | 0 | 57,07 |
| 3.1.8.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 |  | Разработка научно-технического заключения с рекомендациями по результатам расчета устойчивости профиля откоса свалки твердых бытовых отходов (ТБО) по одному сечению для объекта: «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия», включая экспертную оценку принятого проектного решения для обеспечения устойчивости откоса свалки ТБО, в части его соответствия действующим строительным нормам | Администрация Краснослободского муниципального района РМ, АО «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») | всего |  |  |  | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 430,00 |
| 4.1.8.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 430,00 |
| 4.1.8.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |