УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Краснослободского муниципального

района Республики Мордовия

от 28.12.2015 года № 663

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2027 годы»

# (в редакции:  Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 283 от 17.08.2017 г., Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 75 от 02.03.2018 г., Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 398 от 01.11.2018 г., Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 353 от 28.10.2019 г., Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 238 от 24.08.2020 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 244 от 26.08.2020 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 365 от 01.12.2020 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 20 от 19.04.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 365 от 01.12.2020 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 221 от 11.05.2022 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 302 от 05.08.2022 г., Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 389 от 12.10.2022 г., Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 457 от 07.12.2022 г., Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия № 461 от 14.12.2022 г., Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия №45 от 17.02.2023 г., Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия №205 от 13.07.2023 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия №205 от 13.07.2023 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия №266 от 06.09.2023 г.; Постановления администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия №161 от 13.05.2024 г.)

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2027 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Постановление главы администрации Краснослободского муниципального района от 03.09.2015 г. № 438 "Об утверждении перечня муниципальных программ, предлагаемых к разработке и реализации в 2016 году на территории Краснослободского муниципального района». |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - Управления и отделы администрации муниципального района; - Администрации городского и сельских поселений; - МКУ «Управление образованием»; - МБУ «Центр культуры»; - муниципальные учреждения социальной сферы; - учреждения и организации жилищно-коммунального комплекса; - МКУ «Служба обеспечения деятельности ОМС и МУ». |
| Цель и задачи Программы | - внедрение организационных, правовых, экономических, технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Краснослободского муниципального района; - реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимосвязанных мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов в рамках Краснослободского муниципального района, направленных на выполнение Федерального закона от 23.11.2009г. N261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
| Сроки реализации Программы | 2016 – 2027 годы. |
| Объем финансирования Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет: 64545,53 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 31102,17 тыс. руб., федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., местных бюджетов – 20843,36 тыс. руб., внебюджетных средств – 12600,00 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам: 2016 год – 2022 год – 62717,03 тыс. руб.; 2023 год – 1318,5 тыс.руб.; 2024 год – 390,00 тыс.руб.; 2025 год – 120,00 тыс.руб.; 2026 год – 0,00 тыс.руб.; 2027 год – 0,00 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджетов всех уровней, средства предприятий и организаций ЖКХ, кредиты банков, другие привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты Программы | Сокращение расходов бюджетов всех уровней, экономия энергоресурсов, их строжайший учет. Обеспечение нормальной и безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования инженерных сетей. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Сокращение расходов бюджетов всех уровней, экономия энергоресурсов, их строжайший учет. Обеспечение нормальной и безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования инженерных сетей. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная  программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2027 годы (далее – Программа) разработана в соответствии  с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики Мордовия от 01.03.2010 г. 369-Р,  и направлена на повышение энергоэффективности экономики Краснослободского муниципального  района и, как следствие, роста конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности Российской Федерации. Энергодефицитные регионы, к которым относится Республика Мордовия, вынуждены отвлекать значительные финансовые средства на закупку топливно-энергетических ресурсов. По-прежнему высокими остаются темпы роста тарифов на энергоресурсы. В этих условиях решение задачи энергосбережения в районе имеет особую актуальность. Реализация политики энергосбережения в районе должна осуществляться на комплексной основе в рамках разработанной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2027 годы» и на этой основе разработка аналогичных Программ во всех отраслях экономики.

Повышение конкурентоспособности района в современных условиях требует постоянного повышения эффективности всех сфер его экономики, снижения издержек в производственной и социальной сферах деятельности.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в т.ч. за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере.

Принимая во внимание, что решение проблемы энергосбережения требует комплексного и системного подхода, необходимо повысить уровень согласованности действий по ряду направлений: нормативно-правовое обеспечение, организация и управление, технические и технологические меры, тарифное регулирование, приобретение энергосберегающего оборудования, экономическое стимулирование энергосбережения, подготовка кадров. В связи с этим надлежащая координация между органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями бюджетной сферы, создание правовых, экономических и организационных предпосылок, гармонизация интересов основных участников энергосберегающей деятельности становится непременным условием решения проблемы энергосбережения.

Предлагаемые в Программе меры и механизмы являются достаточной основой для эффективной реализации политики энергосбережения на период с 2016 по 2027 годы.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений в сфере энергопотребления, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

Их реализация требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только структур федерального правительства, но и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, бизнеса, населения и других экономических агентов.

# 2. Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района и снижения энергоемкости.

Поставленная цель отвечает необходимости обеспечения устойчивого социально-экономического развития района в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, требованиям прогноза социально-экономического развития Республики Мордовия по снижению энергоемкости ВРП.

Задачами Программы являются:

- повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

-техническое и технологическое энергосбережение в организациях бюджетной сферы Краснослободского муниципального района и повышение энергетической эффективности этих организаций;

-стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов на проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

- разработка и проведение пропаганды энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлечение на цели энергосбережения инвестиций;

- повышение энергетической безопасности района.

Сроки реализации Программы – 2016- 2027 годы.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями являются:

- доля уличных светильников с более эффективными натриевыми лампами;

- доля светильников внутреннего освещения с более эффективными лампами;

-доля оформленных прав собственности на бесхозяйные газовые сети и сооружения на них, земельные участки, охранные зоны бесхозяйных газовых сетей;

- доля оформленных прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, охранные зоны инженерных сетей.

3.Система программных мероприятий

## В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы, администрациями сельских поселений, жилищным фондом Краснослободского муниципального района планируется провести ряд мероприятий в рамках Программы по следующим направлениям:

1. Информационно-пропагандисткое направление.

- обучение сотрудников МУ, администраций района, городского и сельских поселений, жилищно – коммунального хозяйства по вопросам энергосбережения;

- пропаганда энергосбережения через средства массовой информации;

-распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечение консультационных услуг.

2. Организационно-управленческое направление.

- определение контрольных параметров экономических и социальных показателей развития ЖКХ;

- проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками энергоресурсов;

- установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе при строительстве жилых домов и учреждений, при капитальном ремонте;

- анализ предоставления качества услуг электро-, газо-, и водоснабжения;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

- закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований в законодательство о закупке товаров для государственных и муниципальных нужд.

3. Технические и технологические мероприятия

- утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования;

- тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие (с поэтапным их запретом в соответствии с положениями федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования;

- вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности;

- модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

-строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

-замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции;

- замена светильников уличного освещения, направленная на повышение энергоэффективности объектов наружного освещения;

- строительство зданий, строений, сооружений (с участием государства или муниципального образования) в соответствии с установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте;

4. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленных на стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности.

- регулирование цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

5. Мероприятия по иным определенным органом местного самоуправления вопросам

- мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций;

-   оформление прав собственности на бесхозяйные газовые сети и сооружения на них,

земельные участки, охранные зоны бесхозяйных газовых сетей;

-  оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, охранные зоны инженерных сетей и передачи их на обслуживание ресурсоснабжающей (специализированной) организации;

- разработка муниципальными образованиями схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения проектно-сметной документации с целью обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования инженерных сетей.

Приложение 1

к Программе «Энергосбережение

и повышение энергоэффективности в

Краснослободском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2016 – 2027 годы»

Мероприятия

Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2016 – 2027 годы»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения | Количество: |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За период 2016 – 2023 гг. | За период 2024 – 2027 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Повышение энергетической эффективности уличного освещения городского и сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые лампы высокого давлении | Администрации городского и сельских поселений | 2016 – 2027 годы | 215 ед. | 0 ед. | Снижение потребления электроэнергии, снижение расходов на эксплуатацию осветительных установок, высвобождение дополнительной электрической мощности |
| 2 | Модернизация уличного освещения, основанная на установке новых светильников с энергосберегающими лампами | Администрации городского и сельских поселений | 2016 – 2027 годы | 40 ед. | 0 ед. | Снижение потребления электроэнергии, снижение расходов на эксплуатацию осветительных установок, высвобождение дополнительной электрической мощности |
| Раздел 2. Повышение энергетической эффективности внутреннего освещения зданий бюджетных учреждений районного центра и сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные | Администрации городского и сельских поселений, бюджетные учреждения | 2016 – 2027 годы | 5498 ед. | 0 ед. | Улучшение качества и надежности электроснабжения, снижение потребления топлива, высвобождение дополнительной электрической мощности |
| Раздел 3. Оснащение зданий приборами учета энергоресурсов в целях ликвидации неконтролируемого перерасхода данного вида ресурсов: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов | Администрации городского и сельских поселений, бюджетные учреждения | 2016 – 2027 годы | 56 ед. | 0 ед. | Установка ПУ, Снижение потребления энергоресурсов |
| Раздел 4. Повышение тепловой защиты зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утепление фасадов, кровли, чердачных перекрытий, замена окон, оконных и дверных блоков | Администрации городского и сельских поселений, бюджетные учреждения | 2016 – 2027 годы | 521 ед. | 0 ед. | Сохранение тепловой защиты зданий |
| Раздел 5. Перевод действующих котельных школ на мобильное обеспечение теплом: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных с избыточной мощностью с использованием нового современного энергоэффективного оборудования с КПД выше 90% | Администрации городского и сельских поселений, бюджетные учреждения | 2016 – 2027 годы | 24 ед. | 0 ед. | Повышение энергоэффективности за счет замены неэффективных отопительных котлов;Улучшение качества и надежности теплоснабжения, снижение потребления топлива |
| Раздел 6. Повышение энергоэффективности и энергобезопасности за счет реконструкции сетей: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования | Администрации городского и сельских поселений, бюджетные учреждения | 2016 – 2027 годы | 4,8 км | 0 км | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергоэффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления |
| 2 | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергоэффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления | Администрации городского и сельских поселений, бюджетные учреждения | 2016 – 2027 годы | 4,8 км | 0 км | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергоэффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления |
| 3 | Оформление прав собственности на бесхозяйные газовые сети и сооружения на них, земельные участки, охранные зоны бесхозяйных газовых сетей | Администрации городского и сельских поселений, бюджетные учреждения | 2016 – 2027 годы | 20,2 км | 0 км | Обеспечение нормальной и безопасной эксплуатации газовых сетей и повышение энергетической эффективности использования газовых сетей |
| 4 | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, охранные зоны инженерных сетей и передачи их на обслуживание ресурсоснабжающей (специализированной) организации | Администрации городского и сельских поселений, бюджетные учреждения | 2016 – 2027 годы | 1201,2 км | 0 км | Обеспечение нормальной и безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования инженерных сетей |
| 5 | Разработка муниципальными образованиями схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения проектно-сметной документации с целью реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрации городского и сельских поселений, бюджетные учреждения | 2016 – 2027 годы | 15 ед. | 3 ед. | Обеспечение нормальной и безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования инженерных сетей |

Приложение 2

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в

Краснослободском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2016 – 2027 годы»

# Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия " Энергосбережение и повышение                      энергоэффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2027 годы"

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Доля уличных светильников с более эффективными натриевыми лампами | % | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля светильников внутреннего освещения с более эффективными лампами | % | 60 | 70 | 80 | 82 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля оформленных прав собственности на бесхозяйные газовые сети и сооружения на них, земельные участки, охранные зоны бесхозяйных газовых сетей | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля оформленных прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | % | 30 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Повышение тепловой защиты зданий | % | 30 | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля школ, осуществивших мероприятия по модернизации автономных котельных | % | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Проведение капитального и текущего ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в

Краснослободском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2016 –2027 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2027 годы"                              за счет республиканского бюджета Республики Мордовия и бюджета Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (тыс. руб.)

Оценка расходов (тыс. руб.), годы:

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 – 2022 гг. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого за период реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2027 годы" | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, городского и сельских поселений, Учреждения образования | всего | 62717,03 | 1318,5 | 390,0 | 120,0 | 0 | 0 | 64545,53 |
| 1.а. |  |  |  | республиканский бюджет | 29479,04 | 1252,63 | 370,5 | 0 | 0 | 0 | 31102,17 |
| 1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.в. |  |  |  | местный бюджет | 20637,99 | 65,87 | 19,5 | 120,0 | 0 | 0 | 20843,36 |
| 1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 |
| 2.1. |  | Модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые | Администрации городского и сельских поселений | всего | 6048,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6048,50 |
| 2.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 6048,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6048,50 |
| 2.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. |  | Модернизация уличного освещения, основанная на установке новых светильников | Администрации сельских поселений | всего | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2.2.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2.2. г |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. |  | Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп накаливания на более эффективные | Администрации городского и сельских поселений. | всего | 652,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,80 |
| 3.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 652,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,80 |
| 3.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. |  | Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов | Администрации муниципального района, городского и сельских поселений, руководители учреждений | всего | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 4.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 4.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. |  | Утепление фасадов, кровли, чердачных перекрытий, замена окон, оконных и дверных блоков | Администрации муниципального района, городского и сельских поселений, руководители учреждений | всего | 5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298 |
| 5.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298 |
| 5.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. |  | Реконструкция котельных с избыточной мощностью с использованием нового современного энергоэффективного оборудования с КПД выше 90% | Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Учреждения образования | всего | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 6.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| 6.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| 7.1. |  | Реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования | Администрации муниципального района, городского и сельских поселений, руководители предприятий | всего | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 7.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 8.1. |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные газовые сети и сооружения на них, земельные участки, охранные зоны бесхозяйных газовых сетей | Администрации городского и сельских поселений | всего | 157,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,5 |
| 8.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 155,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,925 |
| 8.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 1,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,575 |
| 8.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | Администрация Краснослободского муниципального района РМ, администрации городского и сельских поселений | всего | 26563,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26563,0 |
| 9.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 26037,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26037,0 |
| 9.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 526,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,0 |
| 9.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. |  | Разработка муниципальными образованиями схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения проектно-сметной документации с целью реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрации городского и сельских поселений | всего | 2223,4 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 2343,4 |
| 10.1а. |  |  |  | республиканский бюджет | 2201,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201,16 |
| 10.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 22,24 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 142,24 |
| 10.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 |  | Снижение муниципальными учреждениями Краснослободского муниципального района РМ в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергоресурсов | Администрации сельских поселений, МКУ «Управление образованием», МБУ «Центр культуры», МКУ «Служба обеспечения деятельности ОМС и МУ» | всего | 3306,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306,5 |
| 11.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 3306,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306,5 |
| 11.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Гуменского сельского поселения | всего | 219,97 | 79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,47 |
| 12.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 208,98 | 75,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,51 |
| 12.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 10,99 | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,96 |
| 12.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Колопинского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Колопинского сельского поселения | всего | 198,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,75 |
| 13.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 188,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,81 |
| 13.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 9,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,94 |
| 13.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Красноподгорного сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Красноподгорного сельского поселения | всего | 42,5 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
| 14.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 40,37 | 31,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,72 |
| 14.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 2,13 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 |
| 14.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Новокарьгинского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Новокарьгинского сельского поселения | всего | 136,5 | 39,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,6 |
| 15.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 129,67 | 37,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,87 |
| 15.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 6,83 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,73 |
| 15.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Старогоряшинского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Старогоряшинского сельского поселения | всего | 156,56 | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,26 |
| 16.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 147,17 | 21,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,73 |
| 16.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 9,39 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,53 |
| 16.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Старозубаревского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Старозубаревского сельского поселения | всего | 150,0 | 109,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,2 |
| 17.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 141 | 103,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,74 |
| 17.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 9 | 5,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,46 |
| 17.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Старорябкинского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Старорябкинского сельского поселения | всего | 146,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,0 |
| 18.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 138,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,7 |
| 18.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| 18.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Слободско-Дубровского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Слободско-Дубровского сельского поселения | всего | 97,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,0 |
| 19.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 90,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,21 |
| 19.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,79 |
| 19.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Куликовского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Куликовского сельского поселения | всего | 0 | 298,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,5 |
| 20.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 283,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,575 |
| 20.1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.в. |  |  |  | местный бюджет | 0 | 14,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,925 |
| 20.1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Мордовско-Паркинского сельского поселения | всего | 0 | 219,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,0 |
| 21.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 208,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,05 |
| 21.1.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 10,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,95 |
| 21.1.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Селищинского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Селищинского сельского поселения | всего | 0 | 286,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,5 |
| 22.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 272,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,17 |
| 22.1.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 14,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,33 |
| 22.1.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1 |  | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Сивиньского сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Сивиньского сельского поселения | всего | 0 | 231,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,0 |
| 23.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 219,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,45 |
| 23.1.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,55 |
| 23.1.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1 |  | Выполнение работ по текущему ремонту водопровода в д.Старое Зубарево Старозубаревского сельского поселения Республики Мордовия | Министерство энергетики и ЖКХ РМ; администрация Краснослободского муниципального района РМ; администрация Старозубаревского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 390,0 | 0 | 0 | 0 | 390,0 |
| 24.1.а |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 370,5 | 0 | 0 | 0 | 370,5 |
| 24.1.б |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.в |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 24.1.г |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |